О внесении изменений в постановление администрации

- Екатериновского сельского поселения Щербиновского района

- от 20 июня 2012 года № 48 «Об утверждении муниципальной

- долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и

- повышение энергетической эффективности на территории

- Екатериновского сельского поселения

- Щербиновского района»

- на 2012 - 2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением  Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Уставом Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, постановлением администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от 01 апреля 2013 года № 18 «О Порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных                  целевых программ в Екатериновском сельском поселении Щербиновского                            района» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от 20 июня 2012 года № 48 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района» на 2012-2014 годы», изложив приложение к муниципальной долгосрочной целевой программе «Энерго-сбережение и повышение энергетической эффективности на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района» на 2012-2014 годы» в новой редакции (прилагается).

2

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района.

3. Официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                         В.Н.Желтушко

- ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

- Екатериновского сельского поселения  Щербиновского района

от ___________ № ____

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района

от 20 июня 2012 года № 48

(в редакции постановления администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района

от __________________ № ____ )

Муниципальная долгосрочная целевая программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района» на 2012 - 2014 годы

ПАСПОРТ

муниципальной долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского

района» на 2012 - 2014 годы

| Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы (далее - Программа) | - муниципальная долгосрочная целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района» на 2012- 2014 годы |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - - Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» |

| - 2 |  |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | - администрация Екатериновского сельского поселения Щербиновского района |
| Цели и задачи Программы | - снижение расходов бюджета Екатериновского сельского поселения Щербиновского района на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями бюджетной сферы; - снижение потерь энергоресурсов; - улучшение экологической ситуации; - надежность функционирования систем жизнеобеспечения; - снижение удельных показателей потребления электрической энергии и воды; - сокращение выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления энергоресурсов; - активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей; проведение энергоаудита, энергетических обследований. |
| Сроки реализации Программы | 2012-2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования; Объемы финансирования Программы (тыс. рублей) БДО+БПО; 2012 год; 2013 год; 2014 год. Бюджет Екатериновского сельского поселения Щербиновского района:; 35,0; 15,0; 10,0; 10,0. ИТОГО; 35,0; 15,0; 10,0; 10,0. |
| Индикаторы целей Программы | - наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях актов энергетических обследований и энергетических паспортов; - экономия энергоресурсов за период реализации Программы; - снижение затрат бюджета поселения на оплату коммунальных ресурсов. |

1. Характеристика проблемы и цели Программы

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает,  что  80%  прироста  промышленного  производства  должно  быть

3

обеспечено за счет энергосбережения и структурной перестройки экономики страны в направлении повышения энергетической эффективности.

Реализация политики энергосбережения на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (далее – поселение), основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств бюджета поселения.

Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны. Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Основным инструментом управления энергосбережением 
является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной долгосрочной целевой программы энергосбережения.

В предстоящий период на территории поселения должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23 ноября 2009 года  № 261-ФЗ требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- проведение энергетических обследований;

- приборный учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- применение энергосберегающих технологий.

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом являются:

- комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация действий по ее решению;

- распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;

- целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Принятая на федеральном и региональном уровнях энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического    развития    в    энергетической   сфере,   и   прямо   указывает,   что

4

мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития муниципальных образований.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- зависимость рынков энергоносителей от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития  поселения.

Основной целью Программы является снижение расходов бюджета Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (далее – бюджет поселения) на оплату энергетических ресурсов, потребленных органами местного самоуправления, организациями бюджетной сферы.

Кроме того, целями Программы являются снижение потерь электрической энергии, воды и улучшение экологической ситуации.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов является одной из наиболее значимых задач социально-экономического развития поселения.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в муниципальных учреждениях;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- учитывать показатели энергоэффективности приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики поселения, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2014 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы поселения на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

5

2. Перечень и описание программных мероприятий

| № п/п | Наименование Мероприятий | Получаемый эффект |  | Планируемые затраты по годам (тысяч рублей) |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год |  | 2014 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация систем уличного освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. | Снижение электропотребления | 15,0 |  | 8,0 |  | 7,0 | Администрация Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (далее – Администрация) |
| 1.2. | Проведение разъяснительных мероприятий по установке современных общедомовых и поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов и устройств регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков в жилищном фонде Екатериновского сельского поселения Щербиновского района | Снижение удельного потребления тепла до 0,07 Гкал/кв.м., воды на 10%, газа на 15% | - |  | - |  | - | Администрация |
| 1.3. | Информирование об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергети-ческой эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, пропаганда реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением | Осведомленность жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление) | - |  | - |  | - | Администрация |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений. | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется | - |  |  | - | - | Администрация |
| 2.2. | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на учреждения. | Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест. Затрат не требуется | - |  |  | - | - | Администрация |
| 2.3. | Контроль за техническим состоянием водопроводной сети. | Снижение нормативных потерь воды в системе водоснабжения. Снижение средних удельных расходов электроэнегии на передачу воды. | - |  |  | - | - | Администрация |
| 3. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений. | Получение информации для оперативных действий, анализа энергопотребления и отчетности перед вышестоящими органами и организациями. | - |  |  | - | - | Администрация |
| 3.2. | Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон | Экономия тепловой энергии | - |  |  | 2,0 | 2,0 | Администрация |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание реестра бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) | Повышение энергоэффективности | - |  |  | - | - | Администрация |
| 5. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов | Повышение энергоэффективности | - |  |  | - | - | Администрация |
| 6. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Информирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности. | Повышение энергоэффективности | - |  |  | - | - | Администрация |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через сходы населения, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | - Активное формирование общественного порицания энергорасточительст-ва и престижа экономного отношения к энергоресурсам в обществе; - вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения сельского поселения, общественных организаций, проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений, позволяющих формировать мировоззрение по рачительному использованию энергии, начиная с детского и юношеского возраста. | - |  |  | - | - | Администрация |
| 7. Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка проектов использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Эффективный проект использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | - |  |  | - | - | Администрация |
| 8. Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка и проведение мероприятий по пропаганде | Повышение энергоэффективности | - |  |  | - | - | Администрация |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | энергосбережению в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбе-режения, техникоэконо-мической оценке энергосберегающих мероприятий. | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов, включает затраты на проведение курсов, подготовку и печать учебных материалов | - |  | - |  | 1,0 | Администрация |
| 9.2. | Организация режима работы энергопотреб-ляющего оборудования, освещения и водоснабжения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое). | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 3 % от объема потребляемой электроэнергии в год) | - |  | - |  | - | Администрация |
| 9.3. | Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей | Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 3 % от объема потребляемых энергоресурсов) | - |  | - |  | - | Администрация |
| 9.4. | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды | Снижение потребления энергоресурсов Снижение отопительной нагрузки на 5% | - |  | - |  | - | Администрация |
| 9.5. | Содействие заключению энергосервисных договоров | Снижение потребления энергоресурсов | - |  | - |  | - | Администрация |
| 9.6. | Анализ договоров электро, водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности | Снижение оплаты за энергоресурсы | - |  | - |  | - | Администрация |
| ИТОГО: |  |  | 15,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |

10

3. Управление Программой и механизм ее реализации

В период реализации данной Программы основной проблемой в бюджетной сфере будет снижение эффективности муниципального управления и оказания услуг, связанное с опережающим ростом стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах бюджетных организаций.

Механизм реализации данной Программы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Источником финансирования мероприятий по данной Программе являются средства бюджета поселения.

Основание для финансирования программных мероприятий:

- заключенный заказчиком договор на выполнение поставок оборудования и (или) подрядных работ;

- сметные расчеты по конкретным объектам и видам работ согласно графику финансирования, утвержденных заказчиком работ.

Оплата поставок, работ, услуг осуществляется на основании оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих выполнение поставок (работ, услуг).

Объемы финансирования мероприятий Программы из бюджета поселения подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.

Общее управление Программой осуществляется администрацией Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (далее – администрация). Должностное лицо, ответственное за реализацию Программы при достаточном финансировании – специалист 1 категории администрации.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится по указанным в паспорте Программы показателям, позволяющим оценить ход ее реализации.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал.

Администрация Екатериновского сельского поселения Щербиновского района ежеквартально, до 25-го числа месяца следующего за отчетным периодом, представляет главе Екатериновского сельского поселения Щербиновского района отчетность об объемах и источниках финансирования целевой программы в разрезе мероприятий по форме согласно приложению № 3 к Порядку разработки, утверждения  и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ в Екатериновском сельском поселении Щербиновского района, утвержденному постановлением администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от 01 апреля 2013 года № 18.

11

4. Индикаторы целей Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующие результаты:

- наличие в муниципальных бюджетных учреждениях энергетических паспортов; актов энергетических обследований; сокращение удельных показателей энергопотребления муниципальных бюджетных учреждений и организаций на территории поселения;

- экономия на 3 % по каждому виду энергоресурсов ежегодно.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Целевые показатели Программы

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Базовое значение 2011 год | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района | % | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 1.2 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района | % | - | - | - | - |
| 1.3 | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района | % | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1.4 | доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района | % | - | - | - | - |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использовани-ем приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Екатериновского сельского поселения Щербиновского района | % | - | - | - | - |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.кВт. час/чел. | 1,16 | 1 | 0,97 | 0,78 |
| 2.2 | удельный расход электрической энергии на снабжение МБУК «Екатериновский СДК» (в расчете на 1 мероприятие) | тыс.кВт. час/шт. | 70 | 64,6 | 60,3 | 55,8 |
| 2.3 | удельный расход электрической энергии на снабжение МБУК «Екатериновская сельская библиотека» (в расчете на 1000 выданных книг) | тыс.кВт. час/шт. | 349,5 | 330 | 300 | 264 |
| 2.4 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2.5 | удельный расход холодной воды на снабжение МБУК «Екатериновский СДК» (в расчете на 1 мероприятие) | куб. м./шт. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.6 | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м./чел. | - | - | - | - |
| 2.7 | удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 человека) | куб.м./м.кв. | 15,6 | 15 | 14,4 | 13,6 |
| 2.8 | удельный расход природного газа на снабжение МБУК «Екатериновский СДК» | куб.м./м.кв. | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 2.9 | отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выраже-нии, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муници- | % | - | - | - | 5 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | пальной программы |  |  |  |  |  |
| 2.10 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | - | - | - | 2 |
| 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | - | - | - | - | - |
| 3.2 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м./чел. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3.3 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м./чел. | - | - | - | - |
| 3.4 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.кВт. час/чел. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| 3.5 | удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./м.кв. | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| 3.6 | удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | кВт∙ч | - | - | - | - |
| 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | - | - | - | - | - |
| 4.2 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | - | - | - | - | - |
| 4.3 | удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | - | - | - | - | - |
| 4.4 | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | - | - | - | - |
| 4.5 | доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 52 | 50 | 48 | 42 |
| 4.6 | удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | - | - | - | - | - |
| 4.7 | удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | - | - | - | - | - |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | - | - | - | - | - |
| 5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт. | - | - | - | - |
| 5.2 | количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | - | - | - | - |
| 5.3 | количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | шт. | - | - | - | 1 |
| 5.4 | количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | шт. | - | - | - | - |
| 5.5 | количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитар- | шт. | - | - | - | 1 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | ными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива |  |  |  |  |  |
| 5.6 | количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | - | - | - | - |
| 6. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определенные органом местного самоуправления при разработке муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | количество прошедших обучения энергосбережению и повышению энергетической эффективности | чел. | - | - | - | 1 |
| 6.2 | доля объема замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | % | 0 | 30 | 60 | 100 |
| 6.3 | число объектов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 2 | 3 |

5. Оценка рисков реализации Программы

и механизмы их минимизации

| Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы | Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Отсутствие средств в бюджете Екатериновского сельского поселения Щербиновского района | оптимизация расходов бюджета Екатериновского сельского поселения Щербиновского района и изыскание средств на выполнение программных мероприятий |
| Действие обстоятельств непреодолимой силы | оперативное реагирование и незамедлительное информирование о таких обстоятельствах |
| Сокращение объема финансирования | подготовка предложений о корректировке Программы |

Глава

Екатериновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                               В.Н.Желтушко